广西孔雀湾投资开发有限公司

关于中马钦州产业园区启动区综合配套设施

建设项目（一期）地质勘察（超前钻）服务

公开比选文件

我公司拟组织中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）地质勘察（超前钻）服务通过公开比选进行采购，具体事项如下：

一、项目基本情况

启动区综合配套设施建设项目（一期）即将开始桩基施工，为查明基桩持力层下不少于6米范围内有无软弱夹层、空洞等不良地质作用影响，须进行勘探钻孔勘察（超前钻），勘察预算工程量约为12172米，采购预算控制价约49万元。

二、报价单位要求

资质要求：具备国内注册的工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级及以上资质。

三、比选须知

（一）采购范围：中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）地质勘察（超前钻）服务。

（二）接收报价文件截止日期：至2016年10月10日17:00止。

（三）工期要求：中选人收到中选通知书后20天内完成现场勘察工作并提交勘察成果中间资料，勘察成果中间资料提交10日后提交勘察成果最终资料。

（四）报价文件资料清单（以下文件均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；资质证书；

2.报价函（注明折扣、总价金额；报价单位联系人、联系方式）；

3.报价人简介；企业近三年已完成类似项目一览表（附合同复印件并加盖公章）；服务工作方案(包含服务工作组织计划、拟投入服务人员名单及相关证书复印件、服务承诺书等)。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的。

五、有效报价单位数量不足三家的，本次公开比选采购无效。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本项目评审服务预算控制价：49万元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)

（二）技术文件（满分30分）

1.业绩分（满分10分）：优（8个以上业绩，含8个）得满分10分；良（5个以上业绩，含5个）得6-9分；中（3个以上业绩，含3个）得4-5分；差（3个以下业绩）得0-3分。

2.服务工作方案（满分20分）：

优（服务工作组织计划表述清晰、完整、严谨；人员配备合理，专业齐全，搭配合理）得14-20分；

良（服务工作组织计划表述清晰、完整；人员配备一般，专业基本齐全，搭配较合理）得7-13分；

差（服务工作组织计划表述不清晰；人员配备欠合理，专业不够齐全，搭配不合理）得0-6分；

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：建设工程勘察合同

广西孔雀湾投资开发有限公司

2016年9月28日

建 设 工 程 勘 察 合 同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]

工 程 名 称：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）地质勘察（超前钻）

工 程 地 点： 广西中马钦州产业园区启动区内

合 同 编 号：

发   包  人： 广西孔雀湾投资开发有限公司

勘   察  人：

勘察资质证书等级：

签 定 日 期：     年    月    日

发包人:   广西孔雀湾投资开发有限公司

勘察人:

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：委托事项

发包人委托勘察人承担本合同项目工程的地质勘察工作任务，勘察人应当依照《岩土工程勘察规范2009》以及其他现行有效的法律法规及标准规范关于地质勘察的要求和标准向发包人提交详细且准确的勘察成果资料。对建筑地基做出工程地质评价，并为施工单位的施工提供准确的桩底标高数据及工程地质资料。

第二条：工程概况

1.1工程名称：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）地质勘察（超前钻）

1.2 工程建设地点：广西中马钦州产业园区启动区内

1.3工程规模、特征：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目（一期）建筑面积约8.67万平方米，主要建设住宅、商业、办公、酒店等启动区配套服务设施。一期工程建安费约2.4亿元。

1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：按附件勘察方案及现行国家、地方、行业规范进行勘察。

第三条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

3.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。

3.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料。

3.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

3.5 特别约定：没有资料、图纸的地区（段），由勘察人负责自行收集资料并查清地下埋藏物。

第四条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量、准确性、完整性负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果电子文件一份，纸质资料一式壹拾伍份，发包人要求增加的份数按50元/份另行收取工本费。

第五条：开工及交付勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

5.1 开工及交付勘察成果资料的时间。

5.1.1 本工程的勘察工作定于     年  月  日开工，      年  月   日前勘察人应向发包人交付中间勘察成果资料电子版；     年   月   日前交付正式送审并通过审查的勘察成果资料。送审的勘察成果资料未能通过审查的，勘察人应当按审图单位及发包人的要求进行修正，修正时间最多不能超2天。修正后的勘察成果资料能够通过审查的，以重新提交的时间作为勘察人实际交付勘察成果资料的时间，本合同约定交付期限不予顺延。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或交付勘察成果资料的，按本合同第七条约定处理。

5.1.2如因设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及其他非勘察人原因造成工期延误的），经发包人书面确认，工期据实顺延，但发包人无须为此向承包人支付费用或补偿。

5.2 收费标准及付费方式

5.2.1按双方商定的方式执行，勘察人保证勘察成果符合设计及相关规范要求并通过审图单位审查合格，不因任何原因增加合同价款。勘察费用为总价包干价，包含税金、本合同约定由勘察人完成的工作等所涉的各项费用。

| 项目名称 | 预算工程量 孔数×米（约） |  | 预算工程量（总米数约） | 总价（包干） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国-马来西亚钦州产业园区启动综合配套设施建设项目（一期） | 2#住宅楼 |  | 米 | 人民币大写（￥） |
|  | 3#酒店 |  |  |  |
|  | 5#办公楼 |  |  |  |
|  | 6-A#商业楼 |  |  |  |
|  | 一期地下室 |  |  |  |

注：上表的预计工程量是双方共同根据现场踏勘和分析邻近项目工程经验，结合本项目的勘察方案估算而得，最终勘察钻探工程量以符合国家勘察规范和满足设计要求为准，双方同意勘察费不因工程量变化而相应调整。发包人按工程进度付款给勘察人。

5.2.2勘察人向发包人交付经建设行政主管部门备案的最终勘察资料并提交等额的增值税合法发票后，发包人在30天内向勘察人一次性支付全部勘察费；发包人支付勘察费转入勘察人指定的开户银行帐号内。

第六条：发包人、勘察人责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

6.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因发包人原因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担相关的民事责任，但发包人按合同3.5条约定另行委托勘察人收集资料情况下，造成损失的，由勘察人自行承担赔偿责任，勘察人对此无异议。

6.1.3发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议。未经勘察人同意，发包人不得泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，造成勘察人损失的，发包人应负相关的法律责任，勘察人有权索赔，但上述资料经公开渠道可以查询、发包人为工程建设需要而公开、应行政主管部门、司法机关、仲裁机构要求而公开或依据法律法规规定必须公开的情形除外。

6.1.4本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

6.2勘察人责任

6.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

6.2.2在工程的设计、施工过程中，勘察人须履行相关的配合义务，与此相关的所有费用已包含在本合同价款中，勘察人不得要求另行增加费用。工程竣工验收时，如发包人要求或工程实际需要，勘察人应参加综合验收。

6.2.3在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6.2.4勘察人应保护发包人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经发包人同意，勘察人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔，但上述资料经公开渠道可以查询、应行政主管部门、司法机关、仲裁机构要求而公开或依据法律、法规规定必须公开的情形除外。

6.2.5勘察人在勘察过程中所发生的一切安全事故或侵权行为均由其自行承担全部责任，发包人不承担任何责任。

6.2.5承包人现场勘察时，每完成一孔作业前需通知我公司工程部人员进行收孔，但不作为计算费用依据。

6.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第七条：违约责任

7.1合同履行期间，若由于发包人原因而造成合同提前终止，已开展勘察工作的，且完成的合格工作量在30%以上、50%（含本数）以内的，发包人应向勘察人支付合同约定的勘察费的50%；完成的合格工作量超过50%时，则应按实际工作量占总工作量的比例向勘察人支付勘察费；但勘察人应当将已完成的工作成果交付给发包人，否则发包人有权不支付勘察费且无需承担任何责任。

7.2合同履行期间，由于勘察人原因造成合同中止履行、提前终止或解除的，发包人有权要求勘察人退回已经收取的勘察费，未付的勘察费无须支付，且勘察人还应当按勘察费总金额的20%向发包人支付违约金，并赔偿发包人一切损失。

7.3 勘察人未按合同约定时间（日期）提交符合合同约定条件的勘察成果资料，每逾期一天，应按勘察费总金额的千分之一向发包人支付违约金，逾期超过15日（含本数）的，发包人有权单方面解除合同而无需承担违约责任，发包人还有权要求勘察人退回已经收取的勘察费，未付的勘察费无须支付，且勘察人还应当按合同总金额的20%支付违约金，并赔偿发包人一切损失。

7.4如发包人未按合同约定时间（日期）向勘察人支付勘察费，每逾期支付一日，应按逾期支付金额的千分之一向勘察人支付违约金。因勘察人造成发包人逾期支付或勘察人存在其他违约行为的除外。

7.5 因勘察成果资料不全面、不准确造成经济损失或甲方需重新勘察的，勘察人应当退还已收的勘察费，未付部分发包人无须支付，并赔偿发包人的损失，赔偿金不得超出本合同勘察费用的2倍，尚不足以赔偿发包人损失的除外。

7.6勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

7.7勘察人提交的勘察成果资料未能通过审查或勘察人拒不按审查单位及发包人的要求进行修正的，发包人有权选择解除合同，并要求勘察人退回所收取的勘察费，未付的勘察费无须支付，勘察人还应按勘察费总金额的20%向发包人支付违约金。

7.8本合同经双方确认提前解除的，双方收取对方的所有材料都应在合同解除后三个工作日内退还给对方，否则违约方应按合同总金额的10%向对方支付违约金并赔偿对方由此造成的损失。

第八条：本合同未尽事宜，经发包人及勘察人协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条：通知

双方同意按本合同预留的地址作为各自的通讯地址，一方将与履行本合同有关的文件、信函按约定地址邮寄给对方的，无论对方是否签收，交付邮寄的第五天即视为有效送达（以邮戳为准）；一方改变通讯地址的，应当在两日内书面通知对方，否则对方按原地址邮寄的文件信函仍视为有效送达。

第十条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  / 仲裁委员会仲裁；

（二）依法应向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

本合同自双方法定代表人（或授权代理人）签字并加盖单位公章后生效，合同一式 柒 份，发包人肆份、勘察人叁份。

附：勘察方案图，系本合同的附件

（以下无合同正文，为编号【】《建设工程勘察合同》之签章处）

发包人：　广西孔雀湾投资开发有限公司  勘察人：（盖章）                          　（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　            法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）　　　　   　    或委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　           住　　所

邮政编码：　　　　　　　　　           邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　           电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　           传　　真：

开户名称：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　           银行帐号：

签订日期：  年　　月　　日           签订日期：  年　　月　　日

签约地址：广西中马钦州产业园区启动区内